**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕61**

**(แก้ไข ครั้งที่ 1/2560)**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์**

**อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย**

**ก**

**คำนำ**

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 27 “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

**โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์**

**ข**

**สารบัญ**

**หน้า**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

บทนำ ๑

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๒

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 4

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 0๑) 6 - 13

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด. 0๒) ๑4 – 64

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (ผด. 0๒/1) 65 – 73

**ภาคผนวก**  74

**ส่วนที่ ๑**

**บทนำ**

**๑.๑ บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

**๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ

๓. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

**๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน**

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

**ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

**แผนภูมิขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการฯ

**แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1**

**1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. ทำให้แนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๒. ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม การดำเนินงานและการประเมินผล ทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

๔. ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561**

**ผ 01**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **รับผิดชอบหลัก** |
| ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEANยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS** | | | | | |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | 14 | 14.74 | 2,446,000 | 14.34 | กองช่าง |
| **รวม** | **14** | **14.74** | **2,446,000** | **14.34** |  |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข , 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**  **ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและการกีฬา** | | | | | |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**  **แผนงานการศึกษา**  **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** | 17  3  1 | 17.89  3.16  1.05 | 768,000  1,188,000  10,000 | 4.50  6.96  0.06 | กองการศึกษาฯ/สำนักงานปลัด  กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯ |
| **รวม** | **21** | **22.11** | **1,966,000** | **11.52** |  |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**  **ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและการกีฬา** | | | | | |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน**  **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**  **แผนงานสังคมสังเคราะห์**  **แผนงานสาธารณสุข** | 14  3  3  4 | 14.74  3.16  3.16  4.21 | 422,000  140,000  11,046,000  45,000 | 2.47  0.82  64.74  0.26 | สำนักงานปลัด  กองการศึกษาฯ  สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **24** | **25.26** | **11,653,000** | **68.29** |  |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**  **ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย** | | | | | |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | 8 | 8.42 | 110,000 | 0.64 | สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **8** | **8.42** | **110,000** | **0.64** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**  **ที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**  **ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม แหล่งน้ำ และการท่องเที่ยว** | | | | | |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | 4 | 4.21 | 120,000 | 0.70 | สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **4** | **4.21** | **120,000** | **0.70** |  |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน**  **ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | |
| **แผนงานเคหะและชุมชน**  **แผนงานการรักษาความสงบภายใน**  **แผนงานการเกษตร** | 3  3  1 | 3.16  3.16  1.05 | 200,000  20,000  10,000 | 1.17  0.12  0.06 | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **7** | **7.37** | **230,000** | **1.35** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**  **ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร** | | | | | |
| **แผนงานบริหารทั่วไป**  **แผนงานการศึกษา** | 8  7 | 8.42  7.37 | 77,000  380,000 | 0.45  2.23 | สำนักงานปลัด/  กองคลัง  กองการศึกษาฯ |
| **รวม** | **15** | **15.79** | **457,000** | **2.68** |  |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**  **ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร** | | | | | |
| **แผนงานบริหารทั่วไป** | 2 | 2.11 | 81,000 | 0.47 | สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **2** | **2.11** | **81,000** | **0.47** |  |
| **รวมทั้งหมด** | **95** | **100** | **17,063,000** | **100** |  |

**ผ 02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย**

###### ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

###### ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

**ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6และ GMS**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 129) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน  นายเดช  พรมเลข ถึงถนน  เข้าไร่บุญรอด กว้าง 4.00  เมตร  ยาว  80.00 เมตร  หนา0.15 เมตร รวมพื้นที่  ไม่น้อยกว่า 320.00ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทางพร้อม  ป้ายโครงการ ตามแบบ  อบต.กำหนด | 179,000 | บ้านแม่กรณ์  หมู่ที่ 1  บ้านนายเดช  พรมเลข ถึงถนนเข้าไร่บุญรอด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 129) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนน โดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.40เมตร  ยาว 115.00 เมตร  และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 7 บ่อ ขนาดกว้าง  0.90  เมตร  ยาว 1.00  เมตร  พร้อมถมดินไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ  ตามแบบที่อบต.กำหนด | 200,000 | บ้านเวียงหวาย  หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อ คสล.และบ่อพัก หมู่ที่ 3  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 129) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้านโดยการวางท่อคอนกรีตเสริม  เหล็ก ขนาดเส้นผ่า  ศูนย์กลาง 0.80 เมตร  ยาว 56.00 เมตร และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 6 บ่อขนาด กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50  เมตร  พร้อมถมดินไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ  ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 257,000 | ซอยพระธาตุศรีจอมจันทร์  บ้านสวนดอก  หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 130) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมไหล่ทาง โดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60 เมตร ยาว126.00  เมตร และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 บ่อ  ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 1.00 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด | 205,000 | หน้าบ้าน  นางเป็ง  แปงปุก  ถึงหน้าบ้าน  นายอินหอม  สุวรรณไทย  บ้านแม่สาด  หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 130) | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ โดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่า  ศูนย์กลาง 1.00 เมตร  ยาว 67.00 เมตร และบ่อ  พักคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 3 บ่อ ขนาดกว้าง  1.50 เมตร ยาว 1.50  เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง   พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด | 247,000 | บ้านนาง  สุแก้ว สวนมาลา  ถึงบ้าน  นายอิ่นคำ  ไชยชมพู  บ้านเมืองรวง  หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 130) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  4.00 เมตร ยาว 80.00  เมตร หนา 0.15 เมตร รวม  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ  ตามแบบที่ อบต. กำหนด | 179,000 | เชื่อมไปยัง  อ่างเก็บน้ำห้วย  แม่ห่าง  บ้านปางมุ้ง  หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำและ  ฝาครอบไหล่ทาง หมู่ที่ 7  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 131) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมไหล่ทาง โดยการวางท่อคอน  กรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่า  ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว  116.00 เมตร และบ่อพัก  คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  6.00 บ่อ ขนาด กว้าง 0.90  เมตร ยาว 1.00 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง และพร้อมป้ายโครงการตามแบบที่  อบต.กำหนด | 211,000 | หน้า รพ.สต.  แม่กรณ์ถึงหน้า  วัดฝั่งหมิ่นจุดเริ่มต้น  บ้านฝั่งหมิ่น  หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 131) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 กว้าง 4.00 เมตร  ยาว80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่  น้อยกว่า 320.00 ตาราง  เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง  พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด | 179,000 | ซอย 9  บ้านปางกอก  หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 132) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 130,000 | ซอย 8  บ้าน  ปางริมกรณ์  หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 132) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 3 กว้าง  4.00 เมตร ยาว 80.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  320.00 ตารางเมตร  ชนิดไม่มีไหล่ทางพร้อม  ป้ายโครงการตามแบบที่  อบต.กำหนด | 179,000 | ซอย 3  บ้าน  ปางป่าอ้อ  หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 132) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง  4.00 เมตร ยาว  30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อย  กว่า 120.00ตารางเมตร  ชนิดไม่มีไหล่ทาง | 67,000 | บ้านหนองเขียว  หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  ซอย 1  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 132) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว  92.00 เมตร หนา 0.15  เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368.00 ตาราง  เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง  พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30  เมตร ยาว 34.00 ท่อน   และบ่อพัก พร้อมป้ายโครง การ ตามแบบที่  อบต.กำหนด | 249,000 | ซอย 1  บ้านหนองเขียว  หมู่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 133) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 3.00 เมตร ยาว  35.00 เมตร หนา0.15  เมตร รวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า105.00 ตารางเมตร  ชนิดไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที่อบต.กำหนด | 88,000 | ซอยบ้านนาง  บัวเงา  ใจมูล  บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่  13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 133) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  4.00 เมตร ยาว  34.50 เมตร หนา 0.15   เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร  ชนิดไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที่อบต.กำหนด | 76,000 | ซอยบ้านนายนภดล เกียรติยศ  บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่  13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **14** |  | **2,446,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข , 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**

**ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและการกีฬา**

**2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางคึก โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 101) | เพื่ออุดหนุนการดำเนิน งานตามโครงการเกษตร  เพื่ออาหารกลางวัน ตาม  หนังสือ ที่ ศธ 04043.  038/114 ลงวันที่  21 มิถุนายน 2560 | 20,000 | โรงเรียนบ้านปางคึก | กองการ ศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 121) | โครงการขอรับการสนับ  สนุนเพื่อการพัฒนาหมู่  บ้านยั่งยืน บ้านแม่กรณ์   หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2560 | 36,000 | บ้านแม่กรณ์  หมู่ที่ 1 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 121) | โครงการขอรับการ  สนับสนุนเพื่อการพัฒนา  หมู่บ้านยั่งยืน บ้าน  เวียงหวาย หมู่ที่  2  ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2560 | 36,000 | บ้านเวียงหวาย  หมู่ที่ 2 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านสวนดอก  หมู่ที่  3  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 121) | โครงการขอรับการ  สนับสนุนเพื่อการพัฒนาหมู่ บ้านยั่งยืน บ้าน  สวนดอก หมู่ที่ 3 ลงวัน  ที่ 20 มิถุนายน 2560 | 35,000 | บ้านสวนดอก  หมู่ที่  3 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 121) | โครงการขอรับการ  สนับสนุนเพื่อการพัฒนาหมู่ บ้านยั่งยืน บ้าน  แม่สาด หมู่ที่ 4  ลงวัน  ที่ 20 มิถุนายน 2560 | 37,000 | บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านเมืองรวง  หมู่ที่  5  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 122) | โครงการขอรับการ  สนับสนุนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืนบ้าน  เมืองรวง หมู่ที่ 5 ลงวัน  ที่ 20 มิถุนายน 2560 | 36,000 | บ้านเมืองรวง  หมู่ที่  5 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านปางมุ้ง หมู่ที่  6  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 101) | โครงการขอรับการ  สนับสนุนเพื่อการพัฒนาหมู่ บ้านยั่งยืน บ้าน  ปางมุ้ง หมู่ที่ 6 ลงวันที่  20 มิถุนายน 2560 | 37,000 | บ้านปางมุ้ง  หมู่ที่ 6 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 122) | โครงการขอรับการ  สนับสนุนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน บ้าน  ฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ลงวันที่  20 มิถุนายน 2560 | 36,000 | บ้านฝั่งหมิ่น  หมู่ที่ 7 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านใหม่  หมู่ที่  8    (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 122) | โครงการขอรับการ  สนับสนุนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน บ้านใหม่  หมู่ที่ 8 ลงวันที่ 20  มิถุนายน  2560 | 35,000 | บ้านใหม่  หมู่ที่ 8 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านปางกอก  หมู่ที่  9  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 122) | โครงการขอรับการ  สนับสนุนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน บ้าน  ปางกอก หมู่ที่ 9 ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2560 | 35,000 | บ้านปางกอก  หมู่ที่ 9 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 122) | โครงการขอรับการ  สนับสนุนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10 ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2560 | 37,000 | บ้านปาง  ริมกรณ์  หมู่ที่ 10 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านปางป่าอ้อ หมู่ที่ 11  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 122) | โครงการขอรับการ  สนับสนุนเพื่อการพัฒนาหมู่ บ้านยั่งยืน บ้านปางป่าอ้อ หมู่ที่11 ลงวันที่   20 มิถุนายน 2560 | 35,000 | บ้านปางป่าอ้อ  หมู่ที่ 11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองเขียว  หมู่ที่ 12  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 122) | โครงการขอรับการ  สนับสนุนเพื่อการพัฒนา  หมู่บ้านยั่งยืน บ้านหนอง  เขียว หมู่ที่ 12 ลงวันที่  20 มิถุนายน 2560 | 37,000 | บ้านหนองเขียว  หมู่ที่ 12 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่ 13    (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 122) | โครงการขอรับการ  สนับสนุนเพื่อการพัฒนา  หมู่บ้านยั่งยืน บ้านป่า  สักทอง หมู่ที่ 13  ลงวันที่20  มิถุนายน  2560 | 36,000 | บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่ 13 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15 | อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล  แม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 123) | ขอรับการสนับสนุน  โครงการกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่กรณ์ ลงวันที่  20  มิถุนายน  2560 | 80,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบล  แม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 123) | ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่กรณ์  หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2560 | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 123) | ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่กรณ์ ลงวันที่ 20  มิถุนายน  2560 | 100,000 | องค์การบริหาร  ส่วนตำบล  แม่กรณ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **17** |  | **768,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | อุดหนุนโรงเรียนในเขตรับผิด ชอบของอบต.แม่กรณ์ตาม  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน    (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 101) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรง เรียนในเขตรับผิดชอบโครง  การสนับสนุนอาหารกลางวัน  ตามหนังสือกระทรวงมหาด  ไทย ด่วนที่สุดที่มท0816.2  /ว 3301  ลงวันที่ 14  มิถุนายน 2560 จัดสรรให้  เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก  ป.1 – ป.6 ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ  วันที่ 10 มิถุนายน 2559 จัดสรรในอัตราคนละ  20 บาทจัดสรร 100 % ทุกสังกัด แยกเป็น  (1).ร.ร. สังกัดสำนักงานคณะ  กรรมการการศึกษาขั้นพื้น  ฐาน(สพฐ.)ภายในเขตตำบล  แม่กรณ์ จำนวน  3  แห่ง | 1,168,000 | โรงเรียนในเขต  รับผิดชอบของอบต.แม่กรณ์ | กองการ ศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางริม  กรณ์โครงการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 101) | เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการจัดหาหนังสือ เข้าห้องสมุด ตามหนังสือ  ศธ 04043.039/103  ลงวันที่ 15  มิถุนายน   2560 | 10,000 | โรงเรียนบ้าน  ปางริมกรณ์ | กองการ ศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่กรณ์ โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 102) | เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถาน  ศึกษา ตามหนังสือ ที่ ศธ  04043.066/145  ลงวันที่ 21  มิถุนายน  2560 | 10,000 | โรงเรียนบ้าน  ปางริมกรณ์ | กองการ ศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3** |  | **1,188,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านปาง  ริมกรณ์ โครงการอนุรักษ์แม่ไม้มวยไทย  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 125) | เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานตาม โครงการอนุรักษ์แม่ไม้มวยไทย  ตามหนังสือที่ ศธ  4043.039/103 ลงวันที่  15  มิถุนายน 2560 | 10,000 | โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ | กองการ ศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** |  | **10,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**

**ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและการกีฬา**

**2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณ  สุข  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 103) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุขและค่าใช้  จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ | 10,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการดูแลผู้พิการและผู้ด้อย โอกาส  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 104) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 104) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 104) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ | 2,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการค่ายครอบครัว  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 119) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการค่ายครอบครัว และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการค่ายเด็กและเยาวชนตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 119) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน  การตามโครงการค่ายเด็กและเยาวชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว  ข้อง ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการป้องกันการติดเชื้อ  เอช ไอ วี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 119) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน  การตามโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มเด็กและเยาวชน และค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการฝึกอบรมและส่ง เสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ 5  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 119) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน  การตามโครงการฝึก  อบรมและส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสาร  พิษ หมู่ 5 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 20,000 | บ้านเมืองรวง  หมู่ที่ 5 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 120) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์และค่าใช้จ่าย  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 120) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการวันสตรีสากลประจำปี  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 120) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน  การตามโครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2561และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 20,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 120) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ  ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  ตำบลแม่กรณ์ พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างองค์การ  บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ฯลฯ | 230,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 121) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน  การ ตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 121) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การ ตามโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **14** |  | **422,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 124) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการลอยกระทง ประจำปี2561  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ (งานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น) | 100,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 125) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2561 ค่าใช้  จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ(งานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น) | 30,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการสรงน้ำพระธาตุศรีจอมจันทน์ประจำตำบลแม่กรณ์  ประจำปี  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 125) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน งานตามโครงการสรงน้ำพระธาตุศรีจอมจันทร์ ประจำตำบล  แม่กรณ์ ประจำปี 2561  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องฯลฯ | 10,000 | พระธาตุศรี  จอมจันทน์  บ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3** |  | **140,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.3 แผนงานสังคมสังเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (ข้อบัญญัติ ปี 61  หน้า 135) | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ  2561  ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2561 และประกาศ  เพิ่มเติมฯ ฯลฯ | 8,550,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 135) | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการในตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ2561 ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2561  และประกาศเพิ่มเติม ฯลฯ | 2,250,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 135) | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลแม่กรณ์ โดยผู้ป่วยเอดส์จะต้องเป็นผู้ป่วยที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพความหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ตามหนังสือ  กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0891.3/ว 531  ลงวันที่ 12  กุมภาพันธ์  2550 และตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1957 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 | 246,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3** |  | **11,046,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.4 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 102) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว ข้อง ฯลฯ | 10,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 102) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน  การตามโครงการป้อง  กันโรคสุนัขบ้า และค่าใช้  จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 20,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 103) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน  การตามโครงการรณรงค์  ควบคุมป้องกันโรคไข้  เลือดออกและค่าใช้จ่าย  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ต่าง ๆ ในตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 103) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน  การตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคต่าง ๆ  ใน  ตำบลแม่กรณ์และค่าใช้  จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 10,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **4** |  | **45,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**

**ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย**

**3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด  ยาเสพติด  (ข้อบัญญัติปี 61 หน้า 79) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติดฯลฯ | 15,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์ 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  (ข้อบัญญัติปี 61 หน้า 79) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการป้อง กันและลดอุบัติ  เหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  ปีใหม่  2561  ฯลฯ | 25,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์ 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  (ข้อบัญญัติปี 61 หน้า 79) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   2561 ฯลฯ | 25,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์ 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน  สาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติปี 61 หน้า 79) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบล  แม่กรณ์ | 10,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์ 13 หมู่บ้าน | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์ 13 หมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ  (ข้อบัญญัติปี 61 หน้า 79) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ  ฯลฯ | 10,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์ 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการฝึกอบรมชุดรักษาความสงบเรียบร้อยตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติปี 61 หน้า 79) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฝึก อบรมชุดรักษาความสงบเรียบร้อยตำบลแม่กรณ์ | 10,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์ 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.ประจำปีงบประมาณ  (ข้อบัญญัติปี 61 หน้า 80) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม  ศักยภาพอปพร. ประจำปีงบ  ประมาณ  2561 ฯลฯ | 10,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์ 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในที่อยู่อาศัยและหอพัก  (ข้อบัญญัติปี 61 หน้า 80) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยว กับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในที่อยู่อาศัย ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์ 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **8** |  | **110,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

**ที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

**ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม แหล่งน้ำ และการท่องเที่ยว**

**4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติปี 61 หน้า 126) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้า,ตัดกิ่งไม้ ในแหล่งท่อง เที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลแม่กรณ์และค่าใช้จ่าย  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 20,000 | แหล่งท่องเที่ยว  ในเขตพื้นที่  ตำบลแม่กรณ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถาน ที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  ท่าม่วงขาว บ้านแม่สาด  หมู่ที่ 4  (ข้อบัญญัติปี 61 หน้า 126) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  ตัดหญ้า,ตกแต่งสวนหย่อม  ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ  ในแหล่งท่องเที่ยว ปรับ  เกรดพื้นที่จอดรถและค่า  ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการ  ท่องเที่ยว ประจำปีงบ  ประมาณ  2561 | 40,000 | ท่าม่วงขาว  บ้านแม่สาด  หมู่ที่ 4 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถาน  ที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว หนองช้างคต บ้านใหม่ หมู่ที่ 8  (ข้อบัญญัติปี 61 หน้า 126) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  ตัดหญ้า,ตกแต่งสวนหย่อม  ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับใน  แหล่งท่องเที่ยวปรับเกรดพื้นที่จอดรถและค่าใช้จ่าย  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ เพื่อ  ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ประจำปีงบประมาณ2561 | 50,000 | หนองช้างคต  บ้านใหม่  หมู่ที่ 8 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ช่วงฤดูร้อน ในแหล่งท่องเที่ยวลำน้ำกรณ์ (สวนป่าดอยช้าง) บ้านปางอ้อ หมู่ที่ 11  (ข้อบัญญัติปี 61 หน้า 127) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนในแหล่งท่องเที่ยวลำน้ำกรณ์ (สวนป่าดอยช้าง)  บ้านปางอ้อ หมู่ที่ 11  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่  เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อส่ง  เสริมการท่องเที่ยว  ประจำปีงบประมาณ  2561 | 10,000 | (สวนป่าดอยช้าง)  บ้านปางอ้อ  หมู่ที่ 11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **4** |  | **120,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 117) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการจัดการขยะในหมู่บ้านและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ | 50,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะ  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 118) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 50,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้านปลอดขยะต้นแบบ  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 118) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน  การตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้านปลอดขยะต้นแบบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3** |  | **200,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการทำแนวกันไฟ  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 134) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการทำแนวกันไฟ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 134) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการป้อง กันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | 10,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ลดการเผา  ลดหมอกควัน  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 134) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการรณรงค์  ลดการเผา ลดหมอกควัน และค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3** |  | **20,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.3 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิม  พระเกียรติ  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 134) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  และค่าใช้  จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ | 10,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** |  | **10,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**

**6.1 แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายเพื่อการเลือกตั้ง  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า62) | เพื่อใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด(กรณีครบวาระยุบสภากรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรม การเลือก ตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่)อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือก ตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภาฯ การทำประชา  พิจารณ์ ประชามติต่าง ๆ ฯลฯ | 15,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการประชุมประชาคม,การติดตามประเมินผลแผน พัฒนาและผลการปฏิบัติงานประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า62) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตาม โครงการประชุม/ประชาคม/  ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  และผลการปฏิบัติงานประจำปี   ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ฯลฯ | 5,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการประชุมประชาคม,จัดทำแผน  ยุทธศาสตร์,การจัดทำแผน  พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี่, ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์,แผนดำเนิน  งาน  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า62) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการประชุมประชาคมตำบล  แม่กรณ์ เพื่อระดมปัญหา และระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ , แผนพัฒนาสี่ปี , ข้อ  บัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ,แผนการ  ดำเนินงานฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 63) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ฯลฯ | 5,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมให้ชุมชุนมีการจัดทำแผนชุมชน  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 63) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครง  การส่งเสริมให้ชุมชุนมีการจัดทำแผนชุมชน ที่มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง  มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  0891.4/ว 1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553 | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการสวัสดิการชุมชน  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 63) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตาม  โครงการสวัสดิการชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 2,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 71) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปี  งบประมาณ 2561 ที่ดำเนินการ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบล  และที่มอบหมายให้หน่วยงานอื่น ๆ  ดำเนินการ ฯลฯ | 20,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีประจำปี  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 75) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี   ประจำปี 2561  เช่น การประชา  สัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ฯลฯ | 20,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **8** |  | **77,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 93) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.แม่กรณ์ และโรงเรียนอบต.แม่กรณ์ เช่น ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม ของที่ระลึก วัสดุ  อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับจัดกิจกรรม | 20,000 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 93) | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง ชาติเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ  อบต.แม่กรณ์ เช่น ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม สำหรับผู้ดำเนิน  การ ฯลฯ | 20,000 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่/  วันพ่อแห่งชาติ  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 93) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจ กรรมวันแม่/วันพ่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.แม่กรณ์ เช่นค่า  อาหาร เครื่องดื่ม สำหรับผู้ ดำเนินการและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับจัดกิจรรม  ฯลฯ | 10,000 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 97) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการอบรมการจัดทำแผน  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ | 20,000 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 100) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบสังกัด อปท.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่  มท มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14มิถุนายน  2560 | 200,000 | โรงเรียน  องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่กรณ์ประจำปี  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 124) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบล  แม่กรณ์ ประจำปี 2561 | 100,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ อำเภอเมือง  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 124) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์  อำเภอเมืองเชียงราย | 10,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **7** |  | **380,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**

**6.1.แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | อุดหนุนเทศบาลตำบลห้วยสักตามโครงการศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 71) | เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของอปท.ระดับอำเภอ, มีที่ปิดประกาศสอบราคา,ประกวดราคาของอปท.ระดับอำเภอ,มีสถานที่รับซอง - เปิดซองของอปท.ระดับอำเภอ, เป็นศูนย์ประสานงานการพัฒนาอปท.ระดับอำเภอ, มีสถานที่ประชุมของผู้บริหารท้องถิ่นพนักงาน  ส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์สารสน  เทศข้อมูลบริการระดับอำเภอ  ฯลฯ ตามหนังสืออำเภอเมืองเชียงรายที่ ชร023.6/6040  ลงวันที่31 ตุลาคม 2559 | 45,000 | อำเภอเมืองเชียงราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการดำเนินการและสนับสนุนการดำเนิน งานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กรจังหวัดเชียงราย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  (ข้อบัญญัติ ปี 61 หน้า 71) | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย  ตามโครงการดำเนินการและ  สนับสนุนการดำเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการ  และองค์กรจังหวัดเชียงราย  ประจำปีงบประมาณ 2561  ตามหนังสืออำเภอเมืองเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ชร  0118.2/5921  ลงวันที่  26  ตุลาคม 2559 | 36,000 | อำเภอเมืองเชียงราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **2** |  | **81,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |