**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕61**

**(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561)**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์**

**อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย**

**ก**

**คำนำ**

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 27 “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

**โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์**

**ข**

**สารบัญ**

**หน้า**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

บทนำ ๑

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๒

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 4

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 0๑) 6 - 9

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด. 0๒) ๑0 – 15

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (ผด. 0๒/1) 16 – **18**

**ภาคผนวก**

**ส่วนที่ ๑**

**บทนำ**

**๑.๑ บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

**๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ

๓. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

**๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน**

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

**ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

**แผนภูมิขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการฯ

**แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1**

**1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. ทำให้แนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๒. ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม การดำเนินงานและการประเมินผล ทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

๔. ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561**

**(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561)**

**ผ 01**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1**

**(เพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **รับผิดชอบหลัก** |
| ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน**  **ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS** | | | | | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | **2** | **29** | **182,000** | **30** | **กองช่าง** |
| **รวม** | **2** | **29** | **182,000** | **30** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข, 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**  **ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและการกีฬา** | | | | | |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **1** | **14.29** | **100,000** | **17** | **สำนักงานปลัด** |
| **รวม** | **1** | **14.29** | **100,000** | **17** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**  **ที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**  **ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม แหล่งน้ำ และการท่องเที่ยว** | | | | | |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**  **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **2**  **1** | **28.57**  **14.29** | **227,000**  **70,000** | **38**  **12** | **กองช่าง**  **สำนักงานปลัด** |
| **รวม** | **3** | **42.86** | **297,000** | **49** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**  **ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร** | | | | | |
| **แผนงานบริหารทั่วไป** | **1** | **14.29** | **25,000** | **4** | **สำนักงานปลัด** |
| **รวม** | **1** | **14.29** | **25,000** | **4** |  |
| **รวมทั้งหมด** | **7** | **100** | **604,000** | **100** |  |

**ผ 02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1**

**(เพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย**

###### ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน**

**ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS**

###### 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ และฝาครอบไหล่ทาง ณ บ้านนายคำมี บรรดิ ถึงบ้าน นายอินจันทร์ พรมอริยะ บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน | 65,000 | บ้านฝั่งหมิ่น  หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 186.00ตร.ม.  บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 ซอย 8 | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป – มา ของประชาชน | 117,000 | บ้านฝั่งหมิ่น  หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **2** |  | **182,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข, 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**

**ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและการกีฬา**

**2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | อุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุตำบล  แม่กรณ์ | 1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน  2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ  3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ  4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม  5. เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ผู้สูงอายุ | 100,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** |  | **100,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

**ที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

**ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม แหล่งน้ำ และการท่องเที่ยว4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หลังบ้านนายทวี จันทร์เลน ถึงพื้นที่นานายบัญญัติ มณีรัตน์ บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ทางไหลผ่านได้สะดวก ลดปัญหาลำเหมืองตื้นเขินในช่วงฤดูแล้ง และน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน | 24,000 | บ้านเมืองรวง  หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำแม่กรณ์ โดยการเรียงหินใหญ่คละบรรจุในกล่อง (Gabions)  บริเวณโรงชาเดิม หมู่ที่ 10 บ้านปางริมกรณ์ | เพื่อให้มีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง | 203,000 | บ้านปางริมกรณ์หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2** |  | **227,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่น สุขใจ | 1. เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่  การตลาดใหม่  2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีพื้นที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้น  3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | 70,000 | บ้านเมืองรวง  หมู่ที่ 5 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** |  | **70,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**

**6.1 แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ  การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองเชียงราย | 1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  2. เพื่อประสานการช่วย เหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณ  ภัยหรือภัยฉุกเฉินอื่นๆที่เกิด ขึ้นในพื้นที่ให้ได้รับการช่วย  เหลือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที  3. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำข้อกฎหมาย ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 25,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** |  | **25,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผด. 0๒/1**

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1**

**(เพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย**

###### 1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

**1.1 แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน | เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน ขนาดกว้าง 56 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 90 ซม.  จำนวน 1 ตัว | 1,790 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6 | โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6 ขนาดกว้าง 80 ซม.ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.  จำนวน 1 ตัว | 5,500 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **2** |  | **7,290** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง  80 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 1 ตัว | 10,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6 | เก้าอี้สำนักงานระดับไหล่  จำนวน 1 ตัว | 3,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,00 BTU | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด24,00  BTU จำนวน 1 เครื่อง | 32,400 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3** |  | **45,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**

**2.1 แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕60** | | | **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต | จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุตจำนวน 1 เครื่อง | 15,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** |  | **15,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |